# Planification

|  |
| --- |
| **NOMS :** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Personne(s)** | **heures-personne** | **Date échéance** |
| Planification | DS + CEB | 0,25 | 18/02/2015 |
| Création et destruction des tables | DS + CEB | 1,00 | 19/02/2015 |
| Requête 1 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 2 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 3 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 4 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 5 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 6 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 7 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 8 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 9 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 10 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 11 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 12 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 13 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 14 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 15 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 16 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 17 – Code et Assurance qualité | DS | 0,25 | 28/02/2015 |
| Requête 18 – Code et Assurance qualité | CEB | 0,25 | 28/02/2015 |
| Assurance qualité finale | DS | 1,00 | 02/03/2015 |
| Documentation | CEB + DS | 1,00 | 02/03/2015 |
|  | **TOTAL** | **7,75** |  |